Придумать тему проекта и сделать план проекта(расписать все в ворд документы не обязательно по госту но чтобы выглядело читабельно, можно ответить на все пункты кратко но главное чтобы была передана суть)

Схема плана проекта:

1. Обоснование и актуальность

Почему проект нужен именно сейчас?

- Проблема: Четкое описание проблемы целевой аудитории (что болит у пользователя/бизнеса).

- Текущая ситуация: Почему существующие решения не работают или устарели (появление новых технологий, изменение законодательства, тренды).

- Ценность для общества/бизнеса: Как изменится мир или процессы после внедрения проекта.

2. Цель и задачи

- Цель: Одна глобальная цель (например, «Разработать мобильное приложение для...»). Используй SMART (конкретная, измеримая, достижимая, актуальная, ограниченная по времени).

- Задачи: Шаги, необходимые для достижения цели (например: 1) Провести анализ рынка, 2) Спроектировать архитектуру, 3) Написать код модуля X, 4) Провести тестирование).

3. Проблематика и сложности при разработке (риски)

Этот блок часто выделяют отдельно, чтобы показать, что ты реалист.

- Технические риски: Сложность интеграции с устаревшим оборудованием, нехватка вычислительных мощностей, необходимость изучения новой технологии.

- Организационные риски: Сжатые сроки, распределенная команда, коммуникация с заказчиком.

- Человеческие риски: Возможная текучка кадров, низкая квалификация, выгорание.

- Рыночные риски: Появление более сильного конкурента в процессе разработки, изменение спроса.

- Совет: К каждой сложности хорошо бы сразу предлагать пути решения.

4. Целевая аудитория

Кто будет пользоваться результатом?

- Описание портрета пользователя (пол, возраст, профессия, боли).

- Сегментация (например: администраторы, рядовые сотрудники, клиенты).

5. Функциональные требования (Что должно быть в итоге)

- Основной функционал (Must have).

- Желаемый функционал (Nice to have).

- Технические характеристики (платформа, стек технологий).

6. Этапы и сроки реализации (Дорожная карта)

Лучше всего оформить в виде таблицы или диаграммы Ганта:

| Этап | Название этапа | Задачи | Срок | Результат (Деливерабли) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация и анализ | Сбор требований, анализ конкурентов | 1-2 нед. | Документ с требованиями |
| 2 | Проектирование | Прототипы интерфейса, БД | 2-3 нед. | Макеты в Figma, ER-диаграммы |
| 3 | Разработка | Написание кода (спринты) | 8 нед. | Рабочая версия продукта (MVP) |
| 4 | Тестирование | Баг-трекинг, юзабилити-тесты | 2 нед. | Отчет о тестировании, исправленный продукт |
| 5 | Внедрение и поддержка | Релиз, документация, обучение | 1 нед. | Рабочий продукт в эксплуатации |