ПЛАН РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА «КУЭТЕ»

1. Обоснование и актуальность

Проблема: Современные пользователи пресыщены стандартными викторинами и квизами с фиксированной, повторяющейся базой вопросов. Обычные настольные и мобильные игры часто требуют платных подписок, сложной установки или не поддерживают динамическую игру в компании. Игрокам не хватает возможности проявить творчество, блефовать и напрямую влиять на игровой процесс.

Текущая ситуация: Появление API языковых моделей позволяет отказаться от статических баз вопросов и генерировать уникальный контент на любую тему на лету. Игры с механикой блефа (такие как Jackbox Fibbage) имеют высокий спрос, но зарубежные аналоги часто не поддерживают качественный русский язык, сложны в оплате или требуют постоянного высокоскоростного интернет-подключения без альтернатив.

Ценность для пользователей: «Куэте» решает эти проблемы, объединяя генеративный ИИ и психологический геймплей с блефом в единую, легковесную веб-платформу. Игра запускается на любом устройстве через браузер и автоматически переходит на локальную базу вопросов в случае отсутствия интернета, гарантируя стабильность процесса в онлайне.

2. Цель и задачи

Глобальная цель (SMART): Разработать и развернуть локально адаптированное многопользовательское веб-приложение квиз-игры «Куэте» с реальным временем (WebSockets) и генерацией вопросов искусственным интеллектом к июню 2026 года.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:

Провести детальный анализ аналогов и спроектировать оптимальную игровую механику.

Разработать схему базы данных MySQL и структуру индексов для обеспечения высокого быстродействия.

Интегрировать Groq API для генерации вопросов и фейковых ответов с поддержкой оффлайн-заглушек.

Сверстать адаптивный интерфейс, корректно отображающийся на ПК, планшетах и смартфонах.

3. Проблематика и сложности при разработке (риски)

В ходе разработки учитывались ключевые риски и были заложены системные пути их минимизации:

Технический: Задержка генерации ИИ (4-10 секунд). Решение: Игроки видят статус «Генерируем вопрос...», что предотвращает повторные отправки и снимает тревожность.

Технический: Перебои с сетью/Groq API или исчерпание лимитов. Решение: Интегрирован оффлайн движок по 12 категориям с fuzzy-поиском по ключевым словам.

Сетевой: Разрыв сокет-соединения на мобильных устройствах. Решение: Реализован автоматический переход клиента на резервный AJAX-опрос каждые 10 секунд при потере WebSocket.

4. Целевая аудитория

Портрет пользователя: Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, любящие настольные игры, викторины, Jackbox Party Pack. Основная боль — поиск простых игр для компании, не требующих покупки консолей или установки приложений.

Сегменты целевой аудитории:

Создатели лобби (Хосты): Активные организаторы совместного досуга. Управляют комнатой, регулируют лимиты игроков, время таймера и запускают матч.

Игроки в компании: Участники квиза, играющие со смартфонов или ПК. Важен быстрый коннект, стабильность чата, понятный игровой интерфейс.

Одиночные игроки (Соло): Любители быстрой разминки мозгов. Играют без ожидания лобби, отвечая на вопросы ИИ в индивидуальном сессионном режиме.

5. Функциональные требования

Основной функционал (Must have):

Регистрация и авторизация пользователей с валидацией никнеймов.

Создание игровых лобби (открытых и закрытых паролем) хостом.

Многопользовательская синхронизация лобби и этапов игры в реальном времени через Ratchet WebSockets.

Динамическая генерация уникальных вопросов ИИ (Llama) на заданные игроками темы.

Ввод ложных ответов (фейков) игроками и голосование с начислением очков (базовые очки × множитель раунда).

Резервный AJAX-опросник при потере соединения и оффлайн-база вопросов.

Интеллектуальный сборщик мусора, автоматически очищающий БД от заброшенных лобби.

Желаемый функционал (Nice to have):

Сессионный соло-режим викторины для одного игрока.

Система авто-подстановки фейков при истечении таймера.

Интерактивный личный кабинет со статистикой (число побед, верных ответов, счет последней игры).

Технический стек: PHP 8.1+ (WebSockets), MySQL, HTML5, CSS, JavaScript.

6. Этапы и сроки реализации (Дорожная карта)

| Этап | Название этапа | Задачи | Срок | Результат (Деливерабли) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация и анализ | Исследование рынка квизов, сбор требований, выбор стека. | 1 нед. | Технический манифест (GENERAL.md) |
| 2 | Проектирование | Разработка ER-схемы БД, проектирование протоколов сокетов. | 1 нед. | Дамп database.sql, прототипы |
| 3 | Разработка ядра (MVP) | Интеграция ИИ, запуск Ratchet WS, реализация игрового цикла. | 5 нед. | Рабочий бэкенд и WebSocket-сервер |
| 4 | Фронтенд и дизайн | Верстка ретро-интерфейса, адаптация под смартфоны, чат. | 2 нед. | Готовые HTML/CSS/JS интерфейсы |
| 5 | Тестирование и локализация | Синтаксический линтинг кода, оптимизация картинок. | 1 нед. | Линт-отчет, сжатые ресурсы (WebP) |
| 6 | Внедрение и запуск | Доработка под локальный запуск, написание руководства. | 1 нед. | Руководство LOCAL_LAUNCH_GUIDE.md |